UYGULANABİLİR TEKNİK PLAN

Şifahane v3.4.0

Codex Tarafından Gerçekleştirilebilir Geliştirme Kontrol Listesi

Yalnız kaynak kodu, proje yapılandırması, otomatik testler ve teknik dokümantasyon üzerinde uygulanabilen maddeler

| Kapsam sahibi | OpenAI Codex |
| --- | --- |
| Çalışma alanı | Şifahane Android Studio projesi |
| Hariç tutulanlar | Nihai hukuk/klinik onayı, Play Console işlemi, üretim anahtarı ve zorunlu fiziksel saha kabulü |
| Tamamlanma kanıtı | Kod farkı + otomatik test/build raporu + değişiklik notu |

# 1. Kapsam ve Sınırlar

Bu listedeki tüm maddeler Codex tarafından doğrudan proje üzerinde uygulanabilir. Bazı Android davranışları için cihaz matrisi hazırlanabilir ve emülatör/erişilebilir cihazlarda test yapılabilir; üreticiye özgü nihai saha kabulü bu teknik listenin dışında ayrıca raporlanır.

• Hukuki veya klinik metin taslakları hazırlanabilir; fakat uzman onayı bu listede tamamlanmış sayılmaz.

• Mağaza yayını ve üretim imzası için paket hazırlanabilir; hesap sahibi işlemi bu listenin dışındadır.

• Her madde bağımsız küçük değişiklikler, test ve derleme doğrulamasıyla uygulanmalıdır; büyük tek seferlik yeniden yazım yapılmamalıdır.

# 2. Gerçekleştirilebilir Geliştirme Maddeleri

## A. Güvenlik, Gizlilik ve KVKK

☐ A01 · KRİTİK — Room veritabanını cihazda şifrele.

Kabul ölçütü: Yeni ve mevcut kurulumlarda sağlık verisi düz SQLite olarak okunamaz; yükseltme veri kaybı olmadan tamamlanır; anahtar Android Keystore ile korunur.

☐ A02 · KRİTİK — Yedek dosyalarını AES-GCM ile şifrele ve kimlik doğrulamalı bütünlük koruması ekle.

Kabul ölçütü: Yanlış parola veya tek bayt değişiklik güvenli biçimde reddedilir; açık JSON/fotoğraf ZIP içinde görünmez; eski yedekler kontrollü geçişle desteklenir.

☐ A03 · KRİTİK — Kod içine gömülü 12345 yönetici PIN’ini kaldır.

Kabul ölçütü: İlk açılışta kullanıcı kendisi PIN oluşturur; hiçbir varsayılan veya arka kapı PIN kabul edilmez.

☐ A04 · KRİTİK — PIN ve desen saklamada rastgele salt ve yavaş KDF kullan.

Kabul ölçütü: Her kullanıcı için benzersiz salt vardır; PBKDF2/Argon2id/scrypt parametreleri belgelenir; eski hash ilk başarılı girişte yükseltilir.

☐ A05 · KRİTİK — Yönetici PIN’ine artan bekleme süresi ve deneme sınırı ekle.

Kabul ölçütü: Başarısız denemeler kalıcı olarak sayılır; yeniden başlatma sınırı aşmaz; başarılı giriş sayacı sıfırlar; kullanıcı kilit süresini görür.

☐ A06 · YÜKSEK — Android BiometricPrompt ve cihaz kimlik bilgisiyle güvenli giriş ekle.

Kabul ölçütü: Biyometri yalnız kullanıcı onayıyla açılır; iptal/hata/fallback akışları çalışır; biyometri PIN’in güvenli kurtarma rolünü zayıflatmaz.

☐ A07 · KRİTİK — Android otomatik yedekleme politikasını sağlık verisine göre sınırla.

Kabul ölçütü: allowBackup kapalıdır veya dataExtractionRules veritabanı, tercih, fotoğraf ve anahtarları hariç tutar; adb/cloud senaryosu test edilir.

☐ A08 · YÜKSEK — Hassas ekranlarda ekran görüntüsü ve son uygulamalar önizlemesi politikasını uygula.

Kabul ölçütü: PIN, profil, ilaç, ölçüm ve rapor ekranlarında yapılandırılmış gizlilik davranışı vardır; alarm ekranının kullanılabilirliği ayrıca test edilir.

☐ A09 · YÜKSEK — Dışa aktarma ve paylaşım öncesi açık sağlık verisi uyarısı göster.

Kabul ölçütü: Kullanıcı dosyanın içeriğini, hedefini ve şifreli olup olmadığını görmeden paylaşım başlamaz.

☐ A12 · YÜKSEK — Gizli bilgi ve bağımlılık güvenlik taraması ekle.

Kabul ölçütü: CI; anahtar, parola, sertifika ve bilinen zafiyet taramalarında kritik bulgu varsa sürümü durdurur.

## B. Mimari ve Kod Sürdürülebilirliği

☐ B01 · KRİTİK — 8.000+ satırlık MainActivity.kt dosyasını özellik bazlı ekranlara böl.

Kabul ölçütü: Bugün, İlaçlar, Profiller, Ölçümler, Raporlar, Ayarlar ve Yedekleme ayrı dosya/paketlerdedir; MainActivity yalnız uygulama kabuğunu yönetir.

☐ B02 · YÜKSEK — Navigation Compose NavHost ve tip güvenli rotalara geç.

Kabul ölçütü: Geri tuşu, predictive back, deep-link ve ekran geçmişi tutarlı çalışır; enum tabanlı elle gezinme kaldırılır.

☐ B03 · YÜKSEK — Her ana özellik için ViewModel ve tek yönlü UI durumu oluştur.

Kabul ölçütü: Composable’lar DAO çağırmaz; yükleniyor/başarılı/hata durumları ViewModel üzerinden gözlenir; iş mantığı birim test edilebilir.

☐ B04 · YÜKSEK — Repository ve use-case sınırlarını tanımla.

Kabul ölçütü: Veritabanı, alarm, dosya ve dışa aktarma ayrıntıları UI’dan ayrılmıştır; bağımlılıklar constructor üzerinden verilir.

☐ B05 · YÜKSEK — Form durumlarını SavedStateHandle/rememberSaveable ile koru.

Kabul ölçütü: Ekran dönüşü ve süreç yeniden oluşturma sonrasında ilaç, randevu, profil ve ölçüm taslakları kaybolmaz; iptal davranışı nettir.

☐ B06 · ORTA — Domain sabitlerini enum/sealed type/value object yapılarına taşı.

Kabul ölçütü: Rol, izin, doz eylemi, randevu durumu, ölçüm tipi ve tema seçeneklerinde serbest metin karşılaştırması kalmaz.

☐ B07 · ORTA — Tarih ve saat modelini tekleştir.

Kabul ölçütü: Yerel tarih metinleri yerine uygun java.time türleri kullanılır; saat dilimi ve yaz/kış saati dönüşümleri test edilir.

☐ B08 · ORTA — Bağımlılık sürümlerini version catalog üzerinden yönet.

Kabul ölçütü: Tek kaynaklı libs.versions.toml bulunur; yinelenen sürüm tanımı yoktur; güncelleme etkisi raporlanır.

☐ B09 · ORTA — Gradle wrapper ve standart geliştirme komutlarını projeye ekle.

Kabul ölçütü: Temiz makinede ./gradlew ile test, lint ve build çalışır; makineye özel Gradle yolu gerekmez.

☐ B10 · ORTA — Kaynak paketini Git temelli sürümleme ve temiz .gitignore ile düzenle.

Kabul ölçütü: build, .gradle, IDE ve geçici dosyalar sürüm kontrolüne girmez; her sürüm etiketlenebilir ve yeniden üretilebilir.

## C. Veri Modeli, Migrasyon ve Yedekleme

☐ C01 · YÜKSEK — Room şema dışa aktarımını etkinleştir.

Kabul ölçütü: Her DB sürümünün JSON şeması sürüm kontrolündedir; şema farkı kod incelemesinde görülebilir.

☐ C02 · YÜKSEK — Tüm Room migrasyonları için MigrationTestHelper testleri yaz.

Kabul ölçütü: Desteklenen her eski sürüm v10 ve yeni sürüme veri kaybı olmadan yükselir; indeks ve varsayılan değerler doğrulanır.

☐ C03 · YÜKSEK — profileId, medicationId ve reportGroupId ilişkilerine foreign key ekle.

Kabul ölçütü: Yetim kayıt oluşmaz; silme davranışı açıkça RESTRICT/CASCADE/SET NULL olarak tanımlıdır ve testlidir.

☐ C04 · YÜKSEK — Sık sorgulanan alanlara indeks ekle.

Kabul ölçütü: profileId, medicationId, scheduledDateTime, measuredAt, active/status ve reportGroupId sorguları için sorgu planı doğrulanır.

☐ C05 · YÜKSEK — Yedek içe aktarmaya toplam boyut, girdi sayısı ve sıkıştırma oranı sınırı ekle.

Kabul ölçütü: Zip bomb, çok sayıda dosya ve 100 MB’lık çoklu girdi bellek taşmasına yol açmadan reddedilir.

☐ C06 · YÜKSEK — Yedek medyasını belleğe toplamak yerine akış halinde işle.

Kabul ölçütü: Büyük fotoğraflı yedekte tepe bellek kabul sınırındadır; yarım import atomik olarak geri alınır ve geçici dosyalar temizlenir.

☐ C07 · YÜKSEK — Yedek formatı v1-v3 ve gelecek sürüm uyumluluk testleri yaz.

Kabul ölçütü: Geçerli eski örnekler açılır; bozuk checksum, eksik kayıt, bilinmeyen sürüm ve kötü yol güvenli hata verir.

☐ C08 · ORTA — Birleştirerek içe aktarmada kopya kayıt politikasını belirle.

Kabul ölçütü: Aynı ilaç, ölçüm ve doz kaydı için kullanıcıya önizleme ve birleştir/atla seçenekleri sunulur; sonuç özeti gösterilir.

☐ C09 · ORTA — Silme işlemlerine geri alınabilirlik veya açık iki aşamalı onay ekle.

Kabul ölçütü: Profil/ilaç/ölçüm silme yanlış dokunmayla gerçekleşmez; hangi verilerin etkileneceği gösterilir.

☐ C10 · ORTA — Fotoğraf yaşam döngüsü ve gereksiz dosya temizliği oluştur.

Kabul ölçütü: Silinen/değiştirilen kayıtların sahipsiz fotoğrafları güvenle temizlenir; etkin dosyalar yanlışlıkla silinmez.

☐ C11 · ORTA — Ölçüm ve doz alanlarına domain doğrulaması ekle.

Kabul ölçütü: Fizyolojik olmayan tansiyon, nabız, glikoz, negatif stok ve geçersiz tarih/saat değerleri kaydedilmez; hata açıklayıcıdır.

## D. Alarm ve Bildirim Güvenilirliği

☐ D01 · KRİTİK — Tekli, grup, deneme ve randevu alarmlarını ortak yaşam döngüsüyle yönet.

Kabul ölçütü: Aynı olay için tek ses, tek bildirim ve tek aktif ekran oluşur; kimlik çakışması yoktur.

☐ D02 · KRİTİK — Ertelemede eski bildirim, ses, titreşim ve PendingIntent’i kesin kapat.

Kabul ölçütü: Her erteleme tam bir yeni alarm üretir; eski bildirime dokunmak bitmiş alarmı açmaz; paralel zincir oluşmaz.

☐ D03 · YÜKSEK — Ekran açık/kapalı, kilitli/kilitsiz ve ön/arka plan matrisini doğrula.

Kabul ölçütü: Tekli ve grup alarmı her desteklenen durumda tanımlı davranışı gösterir; sessiz bildirime düşme belgelenir veya giderilir.

☐ D04 · YÜKSEK — Exact alarm yetki akışını koru ve regresyon testi ekle.

Kabul ölçütü: canScheduleExactAlarms kontrolü, ayara yönlendirme ve fallback davranışı Android 12–16’da doğrulanır.

☐ D05 · YÜKSEK — Tam ekran bildirim yetkisi ve OEM kısıtlarını kullanıcıya anlaşılır göster.

Kabul ölçütü: Yetki yokken uygulama yanıltıcı başarı göstermez; doğru sistem ekranına yönlendirir ve dönüşte durumu yeniler.

☐ D06 · YÜKSEK — Boot, uygulama güncelleme, saat/tarih ve zaman dilimi değişikliklerinde yeniden planlamayı test et.

Kabul ölçütü: Alarm sayısı değişmez, mükerrer alarm oluşmaz ve geçmiş doz politikası tutarlı uygulanır.

☐ D07 · YÜKSEK — Deneme alarmına gerçek erteleme seçeneklerini ekle.

Kabul ölçütü: Ayar süreleri kullanılır; gerçek ilaç, stok, doz geçmişi ve raporlar değişmez; yalnız bir kez yeniden tetiklenir.

☐ D08 · ORTA — Önceden kalmış Şifahane alarm isteklerini temizleme aracı ekle.

Kabul ölçütü: Yalnız uygulamaya ait istekler temizlenir; kullanıcı önizleme/onay görür; ardından geçerli alarmlar yeniden kurulur.

☐ D09 · ORTA — Kişisel veri içermeyen alarm tanılama ekranı oluştur.

Kabul ölçütü: Son/sonraki alarm, erteleme, izinler ve aktif servis durumu gösterilir; tanılama güvenle kopyalanabilir.

☐ D10 · ORTA — Alarm ses kaynağını yaşam döngüsü güvenli tekil bir bileşene taşı.

Kabul ölçütü: Activity yeniden yaratılması, bildirim dokunuşu veya grup dozu ikinci MediaPlayer/servis başlatmaz.

☐ D11 · ORTA — Alarm ekranındaki kullanım dışı pencere ve bildirim API’lerini güncelle.

Kabul ölçütü: Derleme uyarıları giderilir; kilit ekranı, ekran açma ve öncelik davranışı desteklenen API’lerle korunur.

## E. Gezinme ve Temel Kullanıcı Deneyimi

☐ E01 · YÜKSEK — Alt navigasyona Bugün, İlaçlar, Randevular ve Ölçümler’i yerleştir.

Kabul ölçütü: En sık kullanılan ekranlar tek dokunuşla açılır; merkezi ekleme düğmesi net görev seçimi sunar; Ayarlar/Profiller ikincil menüdedir.

☐ E02 · YÜKSEK — Bugün ekranını saat sıralı birleşik ilaç ve randevu zaman çizelgesine dönüştür.

Kabul ölçütü: Yaklaşan, alınan, kaçırılan ve ertelenen öğeler metin+ikon+renkle ayrılır; ekran okuyucu sırası kronolojiktir.

☐ E03 · YÜKSEK — Doz onayını büyük, tek görevli ve geri alınabilir tasarla.

Kabul ölçütü: Alındı/almadım/ertele seçenekleri açık; onay sonrası kısa süreli Geri Al vardır; yanlışlıkla stok değişimi düzeltilebilir.

☐ E04 · YÜKSEK — Yeni kişi, ilaç, randevu ve ölçüm formlarında güvenli iptal ekle.

Kabul ölçütü: Değişiklik varsa çıkış uyarısı gösterilir; iptal yarım kayıt bırakmaz; sistem geri hareketi aynı politikayı uygular.

☐ E05 · YÜKSEK — Randevuların mevcut Gelecek/Geçmiş ayrımını ortak kart sistemiyle iyileştir.

Kabul ölçütü: Doktor, kurum, bölüm, tarih-saat ve konum saniyeler içinde taranabilir; geçmiş kayıtlar görsel olarak ikincildir.

☐ E06 · ORTA — İlaç kartlarında adı, dozu, saati ve durumu önceliklendir.

Kabul ölçütü: Kart ilk bakışta dört temel bilgiyi gösterir; ayrıntılar ikincil ekrandadır; ilaç formu ikonu fotoğrafı destekler fakat yerine geçmez.

☐ E07 · ORTA — Ortak yükleniyor, hata, boş durum ve başarı bileşenleri oluştur.

Kabul ölçütü: Her liste aynı geri bildirim dilini kullanır; boş durumda sonraki açık eylem gösterilir; yalnız renk kullanılmaz.

☐ E08 · ORTA — Bildirim merkezi tasarla.

Kabul ölçütü: Alındı, kaçırıldı, yaklaşan randevu, düşük stok ve rapor uyarıları filtrelenebilir; tümünü okundu işaretle erişilebilirdir.

☐ E09 · ORTA — İlaç uyum istatistiklerini yargılayıcı olmayan dille sun.

Kabul ölçütü: “Başarı” yerine planlanan/alınan/kaçırılan doz sayıları ve hesap yöntemi gösterilir; eksik veri yanlış oran üretmez.

☐ E10 · ORTA — Barkod tarama sonrasında güvenilir otomatik doldurma akışı tasarla.

Kabul ölçütü: ML Kit yalnız kodu okur; ilaç adı/doz/prospektüs bilgisi yalnız doğrulanmış kaynaktan gelir ve kullanıcı kaydetmeden önce onaylar.

☐ E11 · ORTA — Saat seçimini erişilebilir Material zaman seçiciyle iyileştir.

Kabul ölçütü: Klavye, TalkBack ve büyük yazıda çalışır; yalnız estetik wheel picker’a bağımlı değildir; 12/24 saat ayarına uyar.

☐ E12 · ORTA — Acil durum özelliği için yanlış dokunma ve doğrulama tasarla.

Kabul ölçütü: Aranacak kişi ve eylem önceden doğrulanır; yanlış alarm riski azaltılır; çevrimdışı davranış açıktır.

## F. Tema, Görsel Sistem ve Marka

☐ F01 · YÜKSEK — Açık, standart koyu ve OLED saf siyah tema oluştur.

Kabul ölçütü: Alarm dahil tüm ekranlar üç temada okunur; sistem tercihi ve kullanıcı seçimi desteklenir; yeniden açılışta korunur.

☐ F02 · YÜKSEK — Material 3 renk rollerini semantik olarak tamamla.

Kabul ölçütü: primary/container/surface/error/outline rolleri sabit ekran renklerinin yerini alır; kritik durum anlamları temalar arasında değişmez.

☐ F03 · ORTA — Dynamic Color’ı isteğe bağlı seçenek yap.

Kabul ölçütü: Android 12+ cihazlarda açılıp kapanabilir; kapalıyken Şifahane kurumsal paleti korunur; kontrast testi her iki modda geçer.

☐ F04 · YÜKSEK — Leonardo tasarımındaki Vantablack-turkuaz dili Şifahane markasına uyarlanarak yeniden üret.

Kabul ölçütü: MediTakip adı/ikonu veya üçüncü taraf görünümü kopyalanmaz; Şifahane logosu, Türkçe içerik ve erişilebilir ölçüler kullanılır.

☐ F05 · ORTA — Kartları tek ince tema kenarlığı ve ölçülü yükseltiyle sadeleştir.

Kabul ölçütü: Üst üste üç kenarlık/gölge katmanı yoktur; seçili, uyarı ve hata durumları semantik varyantlarla ayrılır.

☐ F06 · ORTA — colors.xml ve Kotlin tema kaynaklarını tek tasarım token sisteminde birleştir.

Kabul ölçütü: Kullanılmayan renkler temizlenir; sabit Vantablack/turkuaz kullanımları rol veya belgeli marka tokenına bağlanır.

☐ F07 · ORTA — Tema adlarını kullanıcı odaklı hale getir.

Kabul ölçütü: Sakin, Canlı, Yüksek Kontrast gibi adlar önizlemeyle gösterilir; “Türk kırmızısı” gibi bağlam dışı teknik adlar açıklanır veya kaldırılır.

☐ F08 · ORTA — Material Symbols outlined ikonlarını kullan ve çift çizim yöntemini kaldır.

Kabul ölçütü: İkonlar tek kez çizilir, bulanıklık yoktur; seçili/pasif durumlar tutarlı; RTL yönlü ikonlar AutoMirrored kullanır.

☐ F09 · ORTA — Banner ve alt menüyü tek erişilebilir bileşen olarak sadeleştir.

Kabul ölçütü: Beyaz hat, sıçrama ve farklı logo ölçekleri yoktur; hareket azaltma tercihine uyar; reklam benzeri dikkat dağıtma oluşturmaz.

☐ F10 · DÜŞÜK — Hazerfen banner animasyonunu yaşam döngüsü ve performans açısından sınırla.

Kabul ölçütü: Aynı anda tek animasyon çalışır; arka planda durur; sekme değişiminde gereksiz yeniden başlamaz; bağlantı açıklamalıdır.

## G. Erişilebilirlik ve Kapsayıcı Tasarım

☐ G01 · KRİTİK — Tüm etkileşimli bileşenlerde en az 48×48 dp dokunma alanı sağla.

Kabul ölçütü: Görsel ikon küçük kalabilse de semantik dokunma alanı 48 dp’den az değildir; yaşlı kullanıcı cihaz testinde doğrulanır.

☐ G02 · YÜKSEK — TalkBack açıklamalarını ve semantik rolleri tamamla.

Kabul ölçütü: Etkileşimli hiçbir ikon anlamsız/null değildir; dekoratif öğeler bilinçli gizlenir; durum ve değerler konuşulur.

☐ G03 · YÜKSEK — Sistem yazı ölçeğini kısıtlamadan destekle.

Kabul ölçütü: %200 ve üzeri yazıda temel akışlar kullanılabilir; metin kırpılmaz/üst üste binmez; özel 0.85–1.35 sınırı sistem erişilebilirliğini bozmaz.

☐ G04 · YÜKSEK — Renk kontrastını otomatik ve cihaz üstünde doğrula.

Kabul ölçütü: Normal/büyük metin, ikon ve durum bileşenleri açık/koyu/OLED/dynamic temalarda hedef kontrastı karşılar.

☐ G05 · YÜKSEK — Durumu yalnız renk ile anlatma.

Kabul ölçütü: Alındı, kaçırıldı, uyarı, seçili ve hata durumlarında metin veya ayırt edici ikon da vardır.

☐ G06 · ORTA — Atkinson Hyperlegible, Lexend ve diğer fontları Türkçe karakterlerle doğrula.

Kabul ölçütü: Ğ, İ, ı, Ş, ş ve uzun metinler tüm ağırlık/boyutlarda doğru görünür; eksik glyph veya satır kırpılması yoktur.

☐ G07 · ORTA — Animasyonları azalt sistem tercihine uy.

Kabul ölçütü: Dekoratif banner, parlayan onay ve geçişler azaltılır/kapatılır; kritik geri bildirim statik olarak da anlaşılır.

☐ G08 · ORTA — Klavye, Switch Access ve ekran büyütme senaryolarını test et.

Kabul ölçütü: Odak sırası mantıklıdır; formlar yalnız dokunmayla kullanılmaya bağımlı değildir; büyütmede temel kontroller kaybolmaz.

☐ G09 · ORTA — Tüm kullanıcı metinlerini strings.xml kaynaklarına taşı.

Kabul ölçütü: Kotlin içinde kullanıcıya görünen sabit metin kalmaz; yerelleştirme ve çoğul kuralları uygulanabilir.

☐ G10 · ORTA — Hata mesajlarını eyleme dönük ve sade hale getir.

Kabul ölçütü: Teknik istisna kullanıcıya gösterilmez; sorun, veri etkisi ve sonraki adım açıklanır.

## H. Performans ve Kaynak Kullanımı

☐ H01 · YÜKSEK — Apache POI bağımlılığını ve Excel gereksinimini ölç.

Kabul ölçütü: APK/AAB boyut analizi yapılır; CSV veya daha hafif XLSX çözümü kabul ölçütlerini karşılıyorsa POI kaldırılır.

☐ H02 · YÜKSEK — Release AAB boyutu ve yöntem sayısı için bütçe belirle.

Kabul ölçütü: Her CI çalışmasında boyut raporlanır; beklenmeyen artış eşik aşımında inceleme gerektirir.

☐ H03 · ORTA — Compose yeniden çizimlerini ve büyük listeleri profille.

Kabul ölçütü: Bugün, ilaçlar, raporlar ve banner ekranlarında gereksiz recomposition azaltılır; LazyColumn anahtarları kararlıdır.

☐ H04 · ORTA — Dosya, JSON, ZIP ve XLSX işlemlerini uygun dispatcher’da çalıştır.

Kabul ölçütü: StrictMode ve cihaz profillemesinde ana iş parçacığında disk/ağ/ağır hesaplama görülmez; ilerleme ve iptal desteklenir.

☐ H05 · ORTA — Başlangıç süresi ve ilk kullanılabilir ekranı ölç.

Kabul ölçütü: Soğuk/ılık başlangıç hedefleri tanımlıdır; gereksiz veritabanı ve medya işi açılışı geciktirmez.

☐ H06 · ORTA — Fotoğraf çözünürlüğü ve cache politikasını sınırla.

Kabul ölçütü: Çok büyük fotoğraflar yeniden boyutlandırılır; OOM oluşmaz; EXIF yönü ve gizlilik metadatası ele alınır.

☐ H07 · DÜŞÜK — Hareketli banner’ın enerji ve GPU maliyetini ölç.

Kabul ölçütü: Uzun süre açık ekranda kabul edilebilir frame time ve güç tüketimi sağlar; başarısızsa statik marka alanına dönülür.

## I. Test, CI ve Kalite Güvence

☐ I01 · KRİTİK — Mevcut ClassNotFoundException veren birim test altyapısını düzelt.

Kabul ölçütü: AppPreferencesTest ve AlarmGroupingTest temiz checkout üzerinde gerçekten çalışır; raporlanan test sayısı kaynakla eşleşir.

☐ I02 · KRİTİK — Doz alma, stok düşme ve Geri Al için kapsamlı birim testleri yaz.

Kabul ölçütü: Stok sıfırın altına düşmez; tekrarlı dokunuş idempotenttir; legacy stockDecreased=null davranışı belirgindir.

☐ I03 · KRİTİK — Alarm gruplama, erteleme ve yeniden planlama testleri yaz.

Kabul ölçütü: Aynı saat tek alarm grubudur; DST/saat dilimi/yeniden başlatma/izin yok senaryoları beklenen sonucu verir.

☐ I04 · YÜKSEK — Yedek oluşturma, doğrulama ve geri yükleme test seti oluştur.

Kabul ölçütü: Şifreli/şifresiz eski format, bozuk veri, yanlış parola, zip-slip ve zip-bomb örnekleri kapsanır.

☐ I05 · YÜKSEK — Room DAO, transaction ve migrasyon testlerini ekle.

Kabul ölçütü: Silme ilişkileri, indeksler, atomik stok/log işlemleri ve tüm migrasyon yolları cihaz/emülatör üzerinde geçer.

☐ I06 · YÜKSEK — Compose UI testleriyle temel kullanıcı yolculuklarını kapsa.

Kabul ölçütü: İlk kurulum, profil, ilaç ekleme, barkod, doz onayı, randevu, ölçüm, yedek ve ayarlar otomatik test edilir.

☐ I07 · YÜKSEK — Erişilebilirlik otomasyonunu CI’a ekle.

Kabul ölçütü: Eksik açıklama, küçük dokunma hedefi ve temel kontrast sorunları raporlanır; kritik sorun sürümü engeller.

☐ I08 · YÜKSEK — Android 12–16 cihaz matrisi oluştur.

Kabul ölçütü: En az bir düşük bellekli cihaz, Samsung/Xiaomi benzeri OEM, gesture/3-button navigation ve farklı font ölçekleri kapsanır.

☐ I09 · YÜKSEK — CI kalite kapısı kur.

Kabul ölçütü: Birim test, androidTest, lint, assembleRelease, bağımlılık taraması ve belge/şema kontrollerinden biri başarısızsa paket yayımlanmaz.

☐ I10 · ORTA — Kod biçimlendirme ve statik analiz ekle.

Kabul ölçütü: ktlint/detekt kuralları belgeli; yeni kritik code smell, karmaşıklık veya coroutine ihlali engellenir.

☐ I11 · ORTA — Görsel regresyon/screenshot testleri ekle.

Kabul ölçütü: Açık, koyu, OLED, büyük yazı ve temel ekran boyutlarında kritik ekranlar referansla karşılaştırılır.

☐ I12 · ORTA — Manuel alarm test matrisi ve imzalı kanıt kaydı oluştur.

Kabul ölçütü: Ekran/uygulama/telefon durumları, izin kombinasyonları ve sonuçlar cihaz-sürüm bilgisiyle kaydedilir.

## J. Sağlık Güvenliği ve İçerik Kalitesi

☐ J01 · KRİTİK — Uygulamanın tıbbi kapsamını ve sınırlarını açıkça belirt.

Kabul ölçütü: Tanı/tedavi yerine geçmediği, acil durumda kullanılmaması gereken bölümler ve sorumluluk sınırı görünürdür.

☐ J02 · KRİTİK — İlaç ve ölçüm verisi için tehlikeli otomatik önerilerden kaçın.

Kabul ölçütü: Uygulama doz değişikliği veya klinik karar önermez; barkod/prospektüs verisi kullanıcı ve güvenilir kaynak doğrulaması olmadan kaydedilmez.

☐ J03 · YÜKSEK — Ölçüm birimlerini ve referans bağlamını açık göster.

Kabul ölçütü: mg/dL, mmHg, nabız ve ölçüm tipi her kayıtta görünür; birim dönüşümü varsa kayıp/yuvarlama testlidir.

☐ J04 · YÜKSEK — Kaçırılan doz ve düşük stok mesajlarını güvenli dille tasarla.

Kabul ölçütü: Kullanıcıya çift doz alma gibi tıbbi yönlendirme yapılmaz; gerekiyorsa hekim/eczacıya danışma önerilir.

☐ J06 · ORTA — İlaç uyumu metriklerinin hesabını şeffaflaştır.

Kabul ölçütü: Plan dışı, ertelenmiş, bilinmeyen ve eski kayıtların paydaya etkisi belgelenir; kullanıcı hatalı suçluluk mesajı görmez.

## K. Dağıtım, Operasyon ve Dokümantasyon

☐ K02 · YÜKSEK — Reproducible release akışı ve sürüm numaralama standardı oluştur.

Kabul ölçütü: Etiketli commit aynı AAB/APK’yı üretir; versionCode otomatik ve tekdüzedir; BUILD_TIME deterministikliği bozuyorsa düzenlenir.

☐ K04 · YÜKSEK — Kullanıcı kılavuzu ve uygulama içi yardım metnini güncelle.

Kabul ölçütü: Yeni güvenlik, yedek parola, biyometri, izin, navigasyon ve tema davranışları ekran görüntülü olarak açıklanır.

☐ K05 · ORTA — Değişiklik günlüğünü tek kaynağa indir.

Kabul ölçütü: Her sürüm için tekrar eden onlarca README yerine sürüm notu/changelog ve arşiv politikası vardır.

☐ K07 · ORTA — Destek için kişisel veri içermeyen tanılama paketi oluştur.

Kabul ölçütü: Sürüm, cihaz, izin ve alarm durumu bulunur; ad, ilaç, ölçüm, doktor ve dosya yolu bulunmaz.

☐ K08 · ORTA — Açık kaynak lisans bildirimini uygulama içinde sun.

Kabul ölçütü: Font, ML Kit, CameraX, Room, POI/alternatif ve diğer lisanslar erişilebilir bir ekranda listelenir.

## X. Codex Teknik Tamamlama Kapıları

☐ X01 · BLOKAJ — Kaynak kod güvenlik kapısını tamamla.

Kabul ölçütü: Şifreli DB/yedek, güvenli PIN/desen, backup politikası ve paylaşım uyarıları kod + otomatik test kanıtıyla tamamlanır.

☐ X02 · BLOKAJ — Temiz proje kalite kapısını tamamla.

Kabul ölçütü: Gradle wrapper ile unit test, lint, debug/release derleme ve statik analiz erişilebilir ortamda başarılıdır; raporlar teslim edilir.

☐ X03 · BLOKAJ — Veri bütünlüğü otomasyonunu tamamla.

Kabul ölçütü: Tüm migrasyon, DAO transaction, stok/doz ve yedek round-trip testleri geçer.

☐ X04 · BLOKAJ — Alarm mantığı otomasyonunu tamamla.

Kabul ölçütü: Gruplama, kimlik, erteleme, yeniden planlama, saat dilimi ve izin fallback testleri geçer; manuel cihaz matrisi ayrıca hazırlanır.

☐ X05 · BLOKAJ — Erişilebilirlik statik/UI kapısını tamamla.

Kabul ölçütü: Semantik açıklama, 48 dp hedef, büyük yazı düzeni ve tema kontrastı otomatik denetim/screenshot testlerinde kritik hata içermez.

☐ X06 · BLOKAJ — Teknik teslim paketini oluştur.

Kabul ölçütü: Kaynak ZIP, oluşturulabilen APK/AAB, SHA-256, değişiklik listesi, test raporu ve dış doğrulama gerektiren kalan işler açıkça teslim edilir.

# 3. Uygulama Paketleri

| Paket | Amaç | Madde kapsamı |
| --- | --- | --- |
| Paket 1 | Güvenlik ve veri koruma | A01–A09, A12, C01–C07 |
| Paket 2 | Test altyapısı ve alarm güvenilirliği | D01–D11, I01–I05 |
| Paket 3 | Mimari ayrıştırma | B01–B10 |
| Paket 4 | Erişilebilir UI/UX dönüşümü | E01–E12, F01–F10, G01–G10 |
| Paket 5 | Performans ve teslimat otomasyonu | H01–H07, I06–I12, K02, K04–K05, K07–K08 |
| Paket 6 | Teknik kabul ve teslim | X01–X06 |

# 4. Teslim Edilecek Kanıtlar

☐ Değiştirilen dosyaların özeti ve önemli tasarım kararları.

☐ Birim test, UI test, lint ve derleme sonuçları.

☐ Room şema/migrasyon ve yedek uyumluluk kanıtları.

☐ Alarm test matrisi ile dış fiziksel cihaz doğrulaması için kalan maddeler.

☐ Erişilebilirlik, tema ve screenshot test raporları.

☐ Kaynak paket, oluşturulabilen APK/AAB ve SHA-256 özetleri.

Toplam teknik madde: 109. Bu sayı dış onay veya yetki gerektiren maddeler çıkarıldıktan sonra hesaplanmıştır.